โครงการ		ซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร 106 ต.

ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายอาคารสถานที่

งบประมาณ		2,000,000

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยอาคาร 106 ต. ของโรงเรียนวัดประชานิมิตซึ่งได้รับงบประมาณก่อสร้างจากเงินงบประมาณปี 2521 จำนวนเงิน 1,000,000 บาท ลักษณะครึ่งตึกครึ่งไม้ ใต้ถุนโล่ง หลังคาครึ่งไม้มุงกระเบื้อง สภาพปัจจุบันปรากฏว่า หลังคากระเบื้องมีการแตก หัก รั่วซึม ทำให้ฝ้า เพดาน ผนังและพื้นห้อง เกิดการผุพัง และยังส่งผลกระทบไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าได้รับความเสียหาย อาจเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรแต่ตัวอาคารยังอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ หากได้รับการซ่อมแซมหลังคา ขณะนี้ต้องปล่อยทิ้งไว้ มีนกพิราบเข้าไปอาศัยอยู่ อาจเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคได้ งานอาคารสถานที่ ฝ่ายส่งเสริมและบริการจึงจัดทำโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร 106 ต. ขึ้น

2. วัตถุประสงค์

2.1 ซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร 106 ต.

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงคุณภาพ

3.1.1 อาคาร 106 ต. สามารถกลับมาใช้งานได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย

3.2 เชิงปริมาณ

3.2.1 อาคาร 106 ต. ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม

4. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น/ แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา

4.1 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวการพัฒนาที่ 2.1, 2.2

4.2 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของโรงเรียนวัดประชานิมิตร ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 3.3

5. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

5.1 สามารถใช้ประโยชน์จากอาคาร 106 ต. อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย

5.2 สามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนห้องเรียนของนักเรียนได้

6. แผนการดำเนินการ (กิจกรรม/ งบประมาณ)

งบประมาณ 2,000,000 บาท ( สองล้านบาทถ้วน )

| รายการกิจกรรมดำเนินการ | ระยะดำเนินการ (วัน/ เดือน/ ปี) | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 ซ่อมแซมอาคาร 106 ต. 1.1 รื้อหลังคา 1.2 งานมุงหลังคา 1.3 งานติดตั้งฝ้า เพดาน 1.4 งานผนัง 1.5 งานทาสี 1.6 งานไฟฟ้า | 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 59 | 2,000,000 | นายชาญชัย อังกลมเกลียว |

7. ระยะเวลาการดำเนินการ

1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 (ระบุวันกรณี กิจกรรมที่สามารถระบุวันได้)

8. สถานที่ดำเนินการ

อาคาร 106 ต. โรงเรียนวัดประชานิมิตร

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่ ฝ่ายส่งเสริมและบริการ โรงเรียนวัดประชานิมิตร

10 วิธีการดำเนินการทั้งสิ้น 2,000,000 บาท ( สองล้านบาทถ้วน ) รายละเอียดดังนี้

10.1 กิจกรรมซ่อมแซมปรับปรุง (อาคาร 106 ต.) จำนวนเงิน2,000,000 บาท

| ที่ | รายการกิจกรรมดำเนินการ | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | รวมเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | เหมาจ่าย | 1 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  |  | 2,000,000 |

รวม 1 กิจกรรม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)

11. การติดตามผล

11.1 การสังเกต

11.2 แบบประเมินผล

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (มากกว่าหรือเท่ากับวัตถุประสงค์)

12.1 อาคาร 106 ต. ได้รับการซ่อมแซมให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย

12.2 สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนห้องเรียน

12.3 สภาพบรรยากาศในโรงเรียนสวยงามขึ้น

โครงการ ซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร 106 ต.

งบประมาณ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)

ผู้จัดทำโครงการ

ลงชื่อ ……………………………………………………..

(นายชาญชัย	อังกลมเกลียว)

ตำแหน่ง ครู

ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ ……………………………………………………..

(นายชาญชัย	อังกลมเกลียว)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและบริการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ ……………………………………………………..

(นายอำนาจ	ยอดปรางค์)

รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดประชานิมิตร

ผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ ……………………………………………………..

(นายสุเทพ	     กันสิงห์)

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดประชานิมิตร