โครงการ 		ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายปณวัฒน์   มณีแสง ฝ่ายส่งเสริมและบริการ โรงเรียนวัดประชานิมิตร 				อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ 	     	จำนวน 150,000 บาท ( หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

1. หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุ่งกระจายอำนาจในการบริหารจัดการให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและท้องถิ่น และสอดคล้องมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาโรงเรียนวัดประชานิมิตร มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 กำหนดไว้ว่า สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วัสดุ ครุภัณฑ์เพียงพอ อยู่ในสภาพใช้การได้ดี ถูกสุขลักษณะ สะอาด สวยงาม ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 กำหนดไว้ว่า สถานศึกษามีการบริหารความเสี่ยง มีมาตรการป้องกันการบาดเจ็บและสร้างเสริมความปลอดภัย

โรงเรียนวัดประชานิมิตร เป็นสถานศึกษาที่ให้การศึกษา อาคารเรียนมีความสำคัญต่อการจัดการเรียนการสอน ด้วยปรากฏว่า อาคาร 106 ต ซึ่งเป็นอาคารที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ผ่านการใช้งานมามากกว่า 20 ปี จึงทำให้กลอนประตู หน้าต่างขึ้นสนิม บานประตู และบานหน้าต่างของอาคาร มีสภาพชำรุดเกิดการแตกหัก ไม่สามารถเปิด ปิดได้ซึ่งเสี่ยงต่อการสูญหาย ของทรัพย์สินของทางราชการ และเสี่ยงต่อความเสียหายที่จะเกิดจากธรรมชาติ เช่น ลม ฝน นอกจากนี้ยังเป็นอันตรายต่อนักเรียนที่มาใช้บริการด้วย เมื่อปี พ.ศ. 2560 ได้รับงบประมาณซ่อมแซม ปรับปรุงหลังคา ฝ้า เพดาน แต่ประตู หน้าต่าง ไม่ได้รับงบประมาณในการซ่อมแซม ซึ่งอาคาร106 ต ยังเปิดใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นปกติหลังจากได้รับการปรับปรุงหลังคา ฝ้า เพดานแล้วนั้น เพื่อให้อาคาร 106ต สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย และการเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์ของทางราชการปลอดภัย มิดชิด งานอาคารสถานที่ ฝ่ายส่งเสริมและบริการ โรงเรียนวัดประชานิมิตรเล็งเห็นปัญหาและความสำคัญดังกล่าว การจึงได้จัดทำ “โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน” โดยการปรับปรุง เปลี่ยน ประตูหน้าต่าง อาคาร 106ต ขึ้น

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 106ต ด้วยการเปลี่ยนประตูและหน้าต่างของอาคารให้มีความแข็งแรง และปลอดภัย

2.2 เพื่อให้มีอาคารเรียนที่สวยงามเอื้อต่อการเรียนรู้

3. เป้าหมาย

3.1 รื้อถอน

- บานประตูเดิม ขนาด 1.00 x 2.00 ม.

- บานหน้าต่างเดิม ขนาด 0.60 x 1.10 ม.

3.2 ติดตั้ง ประตู – หน้าต่าง

- บานประตูไม้เนื้อแข็งขนาด 1.00 x 2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์

- บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.60 x 1.10 ม. พร้อมอุปกรณ์

/ 3.3 ทาสีประตู......

3.3 ทาสีประตู – หน้าต่าง  ด้วยสีน้ำมัน

- บานประตู ขนาด 1.00 x 2.00 ม.

- บานหน้าต่าง ขนาด 0.60 x 1.10 ม.

4. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

5. สถานะโครงการ

(   )  โครงการต่อเนื่อง         ( / )  โครงการใหม่

6. ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่ดำเนินการ

1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

ณ อาคารเรียน 106ต โรงเรียนวัดประชานิมิตร อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

7. งบประมาณดำเนินการ

เบิกจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561-2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา แผนงานการศึกษา หน้า...ข้อ...ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2561-2564)  ตั้งไว้จำนวนเงิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) มีรายละเอียด ดังนี้

| ที่ | รายการกิจกรรมดำเนินการ | งบประมาณ | คำอธิบาย |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ปรับปรุงประตู หน้าต่าง อาคาร 106ต ด้วยการเปลี่ยน และทาสีประตูและหน้าต่างของอาคาร106ต | 150,000 | 1. รื้อถอน - บานประตูเดิม ขนาด 1.00 x 2.00 ม. - บานหน้าต่างเดิม ขนาด 0.60 x 1.10 ม. 2. ติดตั้ง ประตู – หน้าต่าง - บานประตูไม้เนื้อแข็งขนาด 1.00 x 2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ - บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.60 x 1.10 ม. พร้อมอุปกรณ์ 3. ทาสีประตู – หน้าต่าง ด้วยสีน้ำมัน - บานประตู ขนาด 1.00 x 2.00 ม. - บานหน้าต่าง ขนาด 0.60 x 1.10 ม. |
| รวมทั้งสิ้น |  | 150,000 | (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) |

หมายเหตุ       ( / ) มีเอกสารรายละเอียดแนบท้าย   (    )  ไม่มีเอกสารรายละเอียดแนบท้าย

/8. วิธีดำเนินการ….

8. วิธีดำเนินการ

8.1 วิธีดำเนินการ

(  )  ดำเนินการ  ( ) จ้างเหมา

8.2 แผนการดำเนินงาน

| วิธีดำเนินการ | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | แผนการดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ไตรมาส1 ต.ค.-ธ.ค. | ไตรมาส2 ม.ค.-มี.ค. | ไตรมาส3 เม.ย.-มิ.ย. | ไตรมาส4 ก.ค.-ก.ย. |
| กิจกรรมปรับปรุงประตู หน้าต่าง อาคาร 106ต ด้วยการเปลี่ยนประตูและหน้าต่างของอาคาร | หลัง | 1 |  | / | / | / |
| รวม |  | 150,000 | # (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) |  |  |  |

8.3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

| วิธีดำเนินการ | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | แผนการดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ไตรมาส1 ต.ค.-ธ.ค. | ไตรมาส2 ม.ค.-มี.ค. | ไตรมาส3 เม.ย.-มิ.ย. | ไตรมาส4 ก.ค.-ก.ย. |
| กิจกรรมปรับปรุงประตู หน้าต่าง อาคาร 106ต ด้วยการเปลี่ยนประตูและหน้าต่างของอาคาร | บาท | 150,000 |  | / | / | / |
| รวม |  | 150,000 | # (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) |  |  |  |

9. ผลลัพธ์

9.1 โรงเรียนได้ปรับเปลี่ยนประตูหน้าต่าง อาคาร 106 ต ให้อยู่ในสภาพแข็งแรง ปลอดภัย

9.2 โรงเรียนมีอาคารเรียน ที่สวนงามเอื้อต่อการเรียนรู้

10. การติดตามประเมินผล

10.1 แบบประเมินความพึงพอใจ

10.2 แบบสอบถาม

10.3 สถิติ

/โครงการปรับปรุงซ่อมแซม…..

โครงการ 		: ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

ผู้รับผิดชอบโครงการ     : นายปณวัฒน์   มณีแสง ฝ่ายส่งเสริมและบริการ โรงเรียนวัดประชานิมิตร 				  อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ 	     	: จำนวน 150,000 บาท ( หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ผู้จัดทำโครงการ

ลงชื่อ 	...............................................

(นายปณวัฒน์   มณีแสง)

ตำแหน่ง         ครู  คศ. 4

ผู้เห็นชอบโครงการ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ลงชื่อ 	.

(นางอรุณศรี   เกษกร)

รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดประชานิมิตร

ผู้อนุมัติโครงการ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ลงชื่อ

(นายสุเทพ  กันสิงห์)

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดประชานิมิตร