ชื่อโครงการที่ 10

ชื่อโครงการ    :   ปรังปรุงพื้นอาคารอเนกประสงค์หลังคาโดม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   :  โรงเรียนวัดประชานิมิตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ    :     จำนวน  498,000 บาท  (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

1. หลักการและเหตุผล

จากพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓  มาตรา ๖ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ให้การศึกษาแก่เยาวชน เพื่ออบรมบ่มนิสัยให้นักเรียนเป็นคนดี  มีความรู้   มีคุณธรรม  จริยธรรมสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ปัจจุบันสภาพพื้นอาคารอเนกประสงค์บางส่วนชำรุดทรุดโทรมเนื่องจากใช้งานมานาน  จำเป็นต้องบำรุงซ่อมแซมเพื่อใช้เป็นสถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา จึงควรซ่อมแซมและบำรุงรักษาเพื่อใช้ประโยชน์จากอาคารอเนกประสงค์ให้มากที่สุด เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและทางราชการ สนับสนุนให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีคุณภาพ  ตามพระราชบัญญัติการศึกษา ปี พ.ศ. 2542 ได้กำหนดให้การจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเอื้อต่อ การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนและเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เพราะจะมีผลต่อการพัฒนาการ ทางด้านร่างกาย   จิตใจ  สติปัญญา อารมณ์ และสังคม

โรงเรียนจึงเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของนักเรียน ซึ่งต้องใช้ชีวิตเพื่อหาประสบการณ์ในวันหนึ่งๆ  มากกว่าอยู่ที่บ้านจึงสมควรเอาใจใส่ดูแลเป็น พิเศษ  ในการจัดสภาพแวดล้อมใหม่ให้บรรยากาศที่ดี  เหมาะสมและลดภาวะที่เป็นพิษ เพื่อพัฒนา ร่างกาย จิตใจ  สติปัญญาของนักเรียนให้ดีที่สุด  จึงได้จัดทำ “โครงการปรังปรุงพื้นอาคารอเนกประสงค์หลังคาโดม” โรงเรียนวัดประชานิมิตร

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมกีฬา

2.2 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสวัสดิภาพด้านต่างๆสำหรับนักเรียน  และชุมชน

2.3 เพื่อให้โรงเรียนมีสถานที่ในการให้บริการชุมชน

2.4 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครู ทุกคนมีสุขภาพจิตที่ดี

3. เป้าหมาย

3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ

3.1.1 ปรังปรุงพื้นอาคารโดมอเนกประสงค์  พื้นที่  1,932 ตารางเมตร

/3.2  เป้าหมาย......

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ

3.2.1  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  			3.2.2 เกิดความปลอดภัยใน สวัสดิภาพด้านต่างๆสำหรับนักเรียน  และส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

4. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

4.1 ร้อยละของนักเรียน ครู บุคลากรและผู้ใช้บริการอยู่ในคุณภาพ ดีมาก

4.2 พื้นอาคารโดมอเนกประสงค์ พื้นที่  1,932 ตารางเมตร ได้รับการปรับปรุงด้วยการขัดมันเรียบ

5. สถานะโครงการ

โครงการต่อเนื่อง	 โครงการใหม่

6. ระยะเวลาดำเนินการ

1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562

7. งบประมาณ

แหล่งงบประมาณ ได้รับงบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นเงินทั้งสิ้น  498,000 บาท  (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  และรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการดังนี้

| ที่ | รายการ | งบประมาณ (บาท) | คำอธิบาย |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | งานคอนกรีตเสริมเหล็ก -คอนกรีต 1 : 2 : 4 -เหล็ก WIR MESH 4.0 มม. | 327,333.93 | เทคอนกรีต 142 ลบ.ม. หนา 0.07 ม. พื้นที่ 1,932 ตร.ม. |
| 2 | งานพื้น -พื้น คสล.ขัดมันเรียบ | 54,096.00 | ตกแต่งผิวพื้น คสล.ขัดมันเรียบ พื้นที่ 1,932 ตร.ม. |
| ดำเนินการในรูปแบบ Factor F |  | 498,681.49 | ค่าดำเนินการในรูปแบบ Factor F ( นำงบประมาณทั้งหมดคูณ 1.3074) |
| ปรับตามงบประมาณที่ขออนุมัติ |  | 498,000.00 | (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) |

หมายเหตุ  ( / )   มีเอกสารรายละเอียดแนบท้าย	         (   )  ไม่มีเอกสารรายละเอียดแนบท้าย

8. วิธีดำเนินการและแผนดำเนินงาน

8.1 วิธีดำเนินการ

ดำเนินการเอง	  จ้างเหมา

/8.2  แผนการ…..

8.2  แผนการดำเนินงาน

| กิจกรรม | หน่วยนับ | แผนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) | ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) | ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) | ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) | รวมทั้งสิ้น |
| ค่าจ้างเหมาเทคอนกรีตและตกแต่งผิวพื้นขัดมันเรียบ | ตร.ม. | 1,932 |  |  |  |  |  |

8.3  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

| กิจกรรม | หน่วยนับ | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) | ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) | ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) | ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) |
| ค่าจ้างเหมาเทคอนกรีตและตกแต่งผิวพื้นขัดมันเรียบ | บาท | 498,000 |  |  |  |  |

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 โรงเรียนวัดประชานิมิตรมีพื้นที่ใช้สอยสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

และเป็นลานอเนกประสงค์สำหรับชุมชนที่มีสภาพเหมาะสมในการใช้งาน

9.2 เกิดสวัสดิภาพด้านความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งาน

10.  การติดตามประเมินผล

10.1  การสังเกต

10.2  แบบประเมินผล

/ชื่อโครงการ...

ชื่อโครงการ    :   ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารโดมอเนกประสงค์โรงเรียนวัดประชานิมิตร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   :  โรงเรียนวัดประชานิมิตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ    :     จำนวน  498,000 บาท  (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผู้จัดทำโครงการ

ลงชื่อ

(นางสาวรัศม์ชญาณ์  แก้วอุดร)

ตำแหน่ง                      ครู

ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ

(นางสาวรัศม์ชญาณ์  แก้วอุดร)

ตำแหน่ง    ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและบริการ

ผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ

(นางอรุณศรี  เกษกร)

รองผู้อำนวยการสถานศึกษารักษาการแทน

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดประชานิมิตร