โครงการที่ 16

ชื่อโครงการ  : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ (อาคาร 106ต โรงเรียนวัดประชานิมิตร)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  โรงเรียนวัดประชานิมิตร อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ  : 	จำนวน 150,000 บาท ( หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

1. หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุ่งกระจายอำนาจในการบริหารจัดการให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและท้องถิ่น และสอดคล้องมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาโรงเรียนวัดประชานิมิตร มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 กำหนดไว้ว่า สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วัสดุ ครุภัณฑ์เพียงพอ อยู่ในสภาพใช้การได้ดี ถูกสุขลักษณะ สะอาด สวยงาม ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 กำหนดไว้ว่า สถานศึกษามีการบริหารความเสี่ยง มีมาตรการป้องกันการบาดเจ็บและสร้างเสริมความปลอดภัย

โรงเรียนวัดประชานิมิตร เป็นสถานศึกษาที่ให้การศึกษา อาคารเรียนมีความสำคัญต่อการจัดการเรียนการสอน ด้วยปรากฏว่า อาคาร 106 ต ซึ่งเป็นอาคารที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ผ่านการใช้งานมามากกว่า 20 ปี จึงทำให้พื้นอาคารเรียนและบันไดของอาคาร มีสภาพชำรุดเกิดการแตกหัก ซึ่งเสี่ยงต่ออุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับผู้ใช้อาคาร และเสี่ยงต่อความเสียหายที่จะเกิดจากธรรมชาติ เช่น ลม ฝน นอกจากนี้ยังเป็นอันตรายต่อนักเรียนที่มาใช้บริการด้วย ซึ่งอาคาร106 ต ยังเปิดใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นปกติ เพื่อให้อาคาร 106ต สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย งานอาคารสถานที่ ฝ่ายส่งเสริมและบริการ โรงเรียนวัดประชานิมิตรเล็งเห็นปัญหาและความสำคัญดังกล่าว การจึงได้จัดทำ “โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ (อาคาร 106ต โรงเรียนวัดประชานิมิตร)” โดยปรับปรุงพื้นเรียนใหม่ เปลี่ยนตงอาคาร และบันได ของ อาคาร 106ต ขึ้น

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 106ต โดยปรับปรุงพื้นเรียน ตง และบันได ของอาคาร ให้มีความแข็งแรง และปลอดภัย

2.2 เพื่อให้มีอาคารเรียนที่สวยงามเอื้อต่อการเรียนรู้

3. เป้าหมาย

3.1 รื้อถอน

- ตง อาคารเรียน 106ต เดิม

- พื้นอาคารเรียน 106ต เดิม

- บันไดอาคารเรียน 106ต เดิม

/3.2 ปูพื้น.........

3.2 ปูพื้นอาคารเรียน 106ต

- ติดตั้งด้วยการเปลี่ยนตง อาคาร 106ต

- ปูพื้นไม้อาคารเรียน 106ต

- เปลี่ยนบันไดอาคารเรียน 106 ต

4. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

5. สถานะโครงการ

(   )  โครงการต่อเนื่อง         ( / )  โครงการใหม่

6. ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่ดำเนินการ

1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 ณ อาคารเรียน 106ต โรงเรียนวัดประชานิมิตร อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

7. งบประมาณดำเนินการ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนวัดประชานิมิตร มีรายละเอียด ดังนี้

| ที่ | รายการกิจกรรมดำเนินการ | งบประมาณ | คำอธิบาย |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ปรับปรุงพื้น และบันไดอาคาร106ต ด้วยการปูพื้นไม้ อาคาร106ต | 150,000 | 3.1 รื้อถอน - ตง อาคารเรียน 106ต เดิม - พื้นอาคารเรียน 106ต เดิม - บันไดอาคารเรียน 106ต เดิม 3.2 ปูพื้นอาคารเรียน 106ต - ติดตั้งด้วยการเปลี่ยนตง อาคาร 106ต - ปูพื้นไม้อาคารเรียน 106ต - เปลี่ยนบันไดอาคารเรียน 106 ต |
| รวมทั้งสิ้น |  | 150,000 | (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) |

หมายเหตุ       ( / ) มีเอกสารรายละเอียดแนบท้าย   (   )  ไม่มีเอกสารรายละเอียดแนบท้าย

8. วิธีดำเนินการ

8.1 วิธีดำเนินการ

(  )  ดำเนินการ              (   ) จ้างเหมา

/8.2 แผนการ...........

8.2 แผนการดำเนินงาน

| วิธีดำเนินการ | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | แผนการดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ไตรมาส1 ต.ค.-ธ.ค. | ไตรมาส2 ม.ค.-มี.ค. | ไตรมาส3 เม.ย.-มิ.ย. | ไตรมาส4 ก.ค.-ก.ย. |
| ปรับปรุงพื้น ตง และบันไดอาคาร106ต ด้วยการปูพื้นไม้ เปลี่ยนตง เปลี่ยนบันได อาคาร106ต | หลัง | 1 |  | / | / | / |
| รวม |  | 1 |  |  |  |  |

8.3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

| วิธีดำเนินการ | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | แผนการดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ไตรมาส1 ต.ค.-ธ.ค. | ไตรมาส2 ม.ค.-มี.ค. | ไตรมาส3 เม.ย.-มิ.ย. | ไตรมาส4 ก.ค.-ก.ย. |
| ปรับปรุงพื้น ตง และบันไดอาคาร106ต ด้วยการปูพื้นไม้ เปลี่ยนตง เปลี่ยนบันได อาคาร106ต | บาท | 150,000 |  | / | / | / |
| รวม |  | 150,000 | # (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) |  |  |  |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 โรงเรียนได้ปรับเปลี่ยนพื้น ตง และบันได อาคาร 106 ต ให้อยู่ในสภาพแข็งแรง ปลอดภัย

9.2 โรงเรียนมีอาคารเรียน ที่สวยงามเอื้อต่อการเรียนรู้

10. การติดตามประเมินผล

10.1 แบบประเมินความพึงพอใจ

10.2 แบบสอบถาม

10.3 สถิติ

/ ชื่อโครงการ………..

ชื่อโครงการ  : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ (อาคาร 106ต โรงเรียนวัดประชานิมิตร)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  โรงเรียนวัดประชานิมิตร อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ  : 	จำนวน 150,000 บาท ( หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ผู้จัดทำโครงการ

ลงชื่อ

(นางสาวรัศม์ชญาณ์  แก้วอุดร)

ตำแหน่ง                      ครู

ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ

(นางสาวรัศม์ชญาณ์  แก้วอุดร)

ตำแหน่ง    ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและบริการ

ผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ

(นางอรุณศรี  เกษกร)

รองผู้อำนวยการสถานศึกษารักษาการแทน

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน