โครงการที่ 5

โครงการ    :  ซ่อมแซม - ปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่

หน่วยงานรับผิดชอบ :  งานอาคารสถานที่ ฝ่ายส่งเสริมและบริการ โรงเรียนวัดประชานิมิต  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

# งบประมาณ     :   จำนวน 317,500 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

1. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕และ (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๕๓หมวด๔แนวการจัดการศึกษามาตรา๒๔การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังต่อไปนี้ ข้อ(๕) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่อการเรียนและอานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ

ด้วยงานอาคารสถานที่ อาคารเรียน อาคารประกอบ หอประชุม ห้องน้ำห้องส้วม รวมทั้งระบบไฟฟ้า น้ำประปาของโรงเรียน ซึ่งได้ก่อสร้าง/ติดตั้งมานานเกิดการชำรุดไปตามกาลเวลาใช้งานได้ไม่เต็มที่ อาจก่อให้เกิดอันตรายขึ้นได้ดังนั้น เพื่อให้อาคารสถานที่และระบบไฟฟ้า น้ำประปา มีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพมีความปลอดภัย ตลอดจนได้มีการพัฒนาอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมให้มีความสวยงามมีบรรยากาศที่ร่วมรื่น เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน มีสิ่งอำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่นักเรียนงานอาคารสถานที่ฝ่ายส่งเสริมและบริการ จึงได้เสนอจัดโครงการซ่อมแซม - ปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่ขึ้นเพื่อให้สามารถใช้สอยได้อย่างคุ้มค่าและปลอดภัยต่อไป

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้มีการซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารสถานที่ในส่วนต่างๆ รวมทั้งระบบไฟฟ้า น้ำประปา ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ – ปลอดภัย

2.2 เพื่อให้มีการพัฒนาอาคารสถานที่ให้มีความสวยงาม มีบรรยากาศร่วมรื่น เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน

3. เป้าหมาย

3.2 เชิงปริมาณ

อาคารสถานที่ ระบบไฟฟ้า – น้ำประปาทุกจุด ได้รับการดูแล ซ่อมแซม และปรับปรุง

3.1 เชิงคุณภาพ

3.1.1 อาคารสถานที่ ระบบไฟฟ้า – น้ำประปา สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย

/3.1.2 อาคารสถานที่…….

3.1.2 อาคารสถานที่มีความสวยงาม น่าอยู่

4.  ตัวชี้วัดความสำเร็จ

4.1 นักเรียน บุคลากร ผู้ปกครอง และผู้ที่ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับ 95%  ขึ้นไป

4.2 อาคารสถานที่โรงเรียนวัดประชานิมิตได้รับการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดี และใช้งานได้

5.  สถานะโครงการ

โครงการต่อเนื่อง			โครงการใหม่

6.  ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2561 ถึง  วันที่ 30 เดือนกันยายน  พ.ศ.  2562  รวมระยะเวลาดำเนินการ  12  เดือนสถานที่ดำเนินการ โรงเรียนวัดประชานิมิตร อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

7.  งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณจากอุดหนุนทั่วไปที่รับจัดสรรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อตั้งงบ

ประมาณให้สถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการซ่อมแซม - ปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่ทั้งสิ้น จำนวน 317,500 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

| ที่ | รายการ | จำนวนเงิน |  | คำอธิบาย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ซ่อมแซม – ปรับปรุง – พัฒนาระบบน้ำประปา | 12,050 |  | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์ในการซ่อมแซมปรับปรุงระบบน้ำประปาภายในโรงเรียนวัดประชานิมิตร |
| 2 | ซ่อมแซม – ปรับปรุง – พัฒนาระบบไฟฟ้า | 42,850 |  | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์ในการซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนวัดประชานิมิตร |
| 3 | ซ่อมแซม – ปรับปรุง – พัฒนาอาคารสถานที่ | 262,600 |  | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์ในการซ่อมแซมปรับปรุงพัฒนาอาคารในโรงเรียนวัดประชานิมิตร |
| รวมจำนวนทั้งสิ้น |  | 317,500 บาท |  | (สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) |

หมายเหตุ	มีเอกสารรายละเอียดแนบท้าย		ไม่มีเอกสารรายละเอียดแนบท้าย

/8. วิธีดำเนินการ……….

8. วิธีดำเนินการ แผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

8.1 วิธีดำเนินการ

ดำเนินการ		จ้างเหมา

8.2 แผนการดำเนินงาน

| กิจกรรม | หน่วยนับ | แผนการดำเนินงาน |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 (ต.ค.–ธ.ค.) | ไตรมาส 2 (ม.ค.–มี.ค.) | ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) | ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) |
| - ซ่อมแซม – ปรับปรุง – พัฒนาระบบน้ำประปา | ครั้ง | 4 | / | / | / | / |
| - ซ่อมแซม – ปรับปรุง – พัฒนาระบบไฟฟ้า | ครั้ง | 4 | / | / | / | / |
| - ซ่อมแซม – ปรับปรุง – พัฒนาอาคารสถานที่ | ครั้ง | 4 | / | / | / | / |

8.3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

| กิจกรรม | หน่วยนับ | แผนการดำเนินงาน |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) | ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) | ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) | ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.) |
| - ซ่อมแซม – ปรับปรุง – พัฒนาระบบน้ำประปา | บาท | 12,050 | / | / | / | / |
| - ซ่อมแซม – ปรับปรุง – พัฒนาระบบไฟฟ้า | บาท | 42,850 | / | / | / | / |
| - ซ่อมแซม – ปรับปรุง – พัฒนาอาคารสถานที่ | บาท | 262,600 | / | / | / | / |

9. ผลที่คาดว่าจะได้

9.1 อาคารสถานที่ ระบบไฟฟ้า – น้ำประปาได้รับการซ่อมแซมปรับปรุง สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย

9.2 อาคารสถานที่มีความสวยงาม – บรรยากาศร่วมรื่น เอต่อการจัดการเรียนการสอน

10. การติดตามประเมินผล

10.1 การสังเกต

10.2 แบบประเมินผล

/โครงการ…….

โครงการ    :  ซ่อมแซม - ปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่

หน่วยงานรับผิดชอบ :  งานอาคารสถานที่ ฝ่ายส่งเสริมและบริการ โรงเรียนวัดประชานิมิตร  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

# งบประมาณ     :   317,500 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ผู้จัดทำโครงการ

ลงชื่อ .....................................................

(นายอโนชา  ประวันนา)

ตำแหน่ง ครู

ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ .....................................................

(นางสาวรัศม์ชญาณ์  แก้วอุดร)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและบริการ

ผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ  	...............................................

(นางอรุณศรี  เกษกร)

รองผู้อำนวยการสถานศึกษารักษาการแทน

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดประชานิมิตร