โครงการที่ 8

โครงการ  :    ก่อสร้างรั้วโรงเรียน

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :	โรงเรียนวัดประชานิมิตร อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

# งบประมาณ  :  จำนวน  204,000  บาท (สองแสนสี่พันบาท)

1. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากโรงเรียนวัดประชานิมิตร  มีพื้นที่ติดกับชุมชนและสวนของชาวบ้านโดยทางด้านทิศใต้ของโรงเรียนบริเวณด้านหลังขออาคาร 3  มีพื้นที่ติดกับชุมชนที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นบ้านเช่า และยังไม่มีรั้วรอบขอบชิด  มีการพังทลายของดิน  และปัญหาที่สำคัญหากมีการหลบหนีของบุคคลแปลกหน้าเข้ามา  สามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินทางราชการขององค์กรได้

ดังนั้น  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากบุคคลภายนอก  และเป็นสัดส่วนที่ชัดเจน ตลอดจนเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตและป้องกันการสูญหายของทรัพย์สินของทางราชการ  ตลอดจนได้มีการพัฒนาอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมให้มีแนวเขตที่ชัดเจน  มีความสวยงาม  มีบรรยากาศที่ร่วมรื่น  เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน  มีสิ่งอำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่นักเรียน  โรงเรียนวัดประชานิมิตรได้จัดทำโครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนขึ้น เพื่อให้สามารถใช้สอยได้อย่างคุ้มค่าและปลอดภัยในสวัสดิภาพของบุคลากรและผู้เรียนต่อไป

2. วัตถุประสงค์

2.1  เพื่อปรับพื้นที่ในการก่อสร้างรั้วโรงเรียนให้มีความแข็งแรง

2.2  เพื่อก่อสร้างรั้วโรงเรียนยาว  78  เมตร สูง 2.10 เมตร ที่สามารถแสดงแนวเขตได้ชัดเจน

2.3  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสวัสดิภาพของนักเรียน  บุคลากร  และทรัพย์สินของทางราชการ

3. เป้าหมาย

3.1  เชิงคุณภาพ

3.1.1 รั้วโรงเรียนมีความแข็งแรง

3.1.2 โรงเรียนมีความความปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการ

3.1.3 ภูมิทัศน์ของโรงเรียนมีความสวยงาม  น่าอยู่

3.2  เชิงปริมาณ

3.2.1  ก่อสร้างรั้วโรงเรียน ยาว 78 เมตร สูง 2.10 เมตร (ตามแบบ

4. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

/5. สถานะ………..

5. สถานะโครงการ

(   )  โครงการต่อเนื่อง         ( / )  โครงการใหม่

6. ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่ดำเนินการ

1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

7. งบประมาณดำเนินการ

ได้รับงบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ทั้งสิ้นจำนวน  204,000  บาท (สองแสนสี่พันบาท) มีรายละเอียดดังนี้

| ที่ | รายการกิจกรรมดำเนินการ | งบประมาณ | คำอธิบาย |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | งานปรับพื้นที่ | 12,901.00 | งานปรับพื้นที่ดินถมรวมบดทับ ขุดหลุม ดินกลบ จำนวน 100 ลบ.ม. |
| 2 | ก่อสร้างรั้วโรงเรียนยาว 78 เมตร สูง 2.10เมตร | 156,362.40 | จ่ายค่าดำเนินการก่อสร้างรั้วโรงเรียน ยาว 78 เมตร สูง 2.10เมตร |
| 3 | ดำเนินการในรูปแบบ Factor F | 204,428.20 | ค่าดำเนินการในรูปแบบ Factor F มี 1.3074 |
| 4 | ปรับตามงบประมาณที่ขออนุมัติ | 204,000 | (สองแสนสี่พันบาท) |

หมายเหตุ       ( / ) มีเอกสารรายละเอียดแนบท้าย   (   )  ไม่มีเอกสารรายละเอียดแนบท้าย

8.  วิธีดำเนินการ (กิจกรรม/การดำเนินงาน)

8.1 วิธีดำเนินการ

( / )      ดำเนินการเอง                (    )    จ้างเหมา

8.2 แผนการดำเนินงาน

| วิธีดำเนินการ | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | แผนการดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) | ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) | ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) | ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) |
| ปรับพื้นที่ | ลบ.ม. | 100 |  |  |  |  |
| ก่อสร้างรั้วโรงเรียน | เมตร | 78 x 2.10 |  |  |  |  |
| สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ | ครั้ง | 1 |  |  |  |  |

/3. แผนการ..............

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

| กิจกรรม | หน่วยนับ | แผนการดำเนินงาน |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) | ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) | ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) | ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) |
| ก่อสร้างรั้วโรงเรียน | บาท | 187,000 |  |  |  |  |
| รวม |  | 204,000 | (สองแสนสี่พันบาท) |  |  |  |

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1  โรงเรียนมีรั้วที่แข็งแรงรักษาความปลอดภัย

9.2  โรงเรียนมีรั้วที่กั้นแสดงแนวเขตได้ชัดเจน

9.3  เกิดความปลอดภัยในสวัสดิภาพของนักเรียน  บุคลากร  และทรัพย์สินของทางราชการ

10.  การติดตามประเมินผล

10.1  การสังเกต

10.2  แบบประเมินผล

/โครงการ…

โครงการ  :    ก่อสร้างรั้วโรงเรียน

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :	โรงเรียนวัดประชานิมิตร อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

# งบประมาณ  :  จำนวน  204,000  บาท (สองแสนสี่พันบาท)

ผู้จัดทำโครงการ

ลงชื่อ

(นางสาวรัศม์ชญาณ์  แก้วอุดร)

ตำแหน่ง                      ครู

ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ

(นางสาวรัศม์ชญาณ์  แก้วอุดร)

ตำแหน่ง    ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและบริการ

ผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ

(นางอรุณศรี  เกษกร)

รองผู้อำนวยการสถานศึกษารักษาการแทน

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดประชานิมิตร