โครงการที่ 9

โครงการ  	:   ซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียน

ผู้รับผิดชอบโครงการ :  โรงเรียนวัดประชานิมิตร อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

# งบประมาณ 	 :   จำนวน 494,000 บาท  (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยงานอาคารสถานที่ มีความจำเป็นที่จะซ่อมแซมพื้นผิวถนนภายในโรงเรียนโดยการลาดยางทับพื้นคอนกรีตเดิมที่มีการชำรุดแตกและยุบตัวอาจก่อให้เกิดอันตรายขึ้นได้  ดังนั้น  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากการอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับครู นักเรียนและผู้ปกครอง ตลอดจนเพื่อให้มีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ               มีความปลอดภัย  ตลอดจนได้มีการพัฒนาอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมให้มีความสวยงามมีบรรยากาศที่ร่วมรื่น  เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน  มีสิ่งอำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่นักเรียน

โรงเรียนวัดประชานิมิตรจึงได้ทำโครงการซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่เพื่อให้สามารถใช้สอยได้อย่างคุ้มค่าและปลอดภัยต่อไป

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้มีการซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียนให้เกิดความปลอดภัย  และให้เกิดการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.2 เพื่อให้มีการพัฒนาอาคารสถานที่และปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนให้เกิดความปลอดภัยพร้อมใช้งาน

3. เป้าหมาย

3.1  เชิงคุณภาพ

3.1.1 ซ่อมแซมถนนภายในให้เกิดความปลอดภัยในทรัพย์สินของครู นักเรียนและผู้ปกครองสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.1.2  ปรับภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม เป็นแหล่งเรียนรู้เอื้อต่อการเรียนการสอน

3.2  เชิงปริมาณ

3.2.1  อาคารสถานที่  ได้รับการดูแล  ซ่อมแซม  และปรับปรุง

3.2.2  อาคารสถานที่  มีการพัฒนา  อำนวยความสะดวกและปลอดภัย

4. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

/5. สถานะโครงการ..........

5. สถานะโครงการ

(   )  โครงการต่อเนื่อง         ( / )  โครงการใหม่

6. ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่ดำเนินการ

1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

7. งบประมาณดำเนินการ

# ได้รับงบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 494,000 บาท  (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้

| ที่ | รายการกิจกรรมดำเนินการ | งบประมาณ | คำอธิบาย |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | งานผิวทาง - งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต - งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต | 31,376.07 436,403.97 | จ่ายค่าลาดยางผิวทาง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 350 เมตร พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,750 ตร.เมตร หนา 0.04 ม. รวมค่า Factor F |
| 2 | งานตีเส้นจราจร | 26,843.71 | จ่ายค่าตีเส้นจราจรชนิด HERMOPLASTIC PAINT พื้นที่ 78.75 ตร.เมตร รวมค่า Factor F |
| รวมราคากลางทั้งสิ้น |  | 494,623.75 |  |
| 3 | ปรับตามงบประมาณ ที่ขออนุมัติ | 494,000.00 | (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) |

หมายเหตุ       ( / ) มีเอกสารรายละเอียดแนบท้าย   (   )  ไม่มีเอกสารรายละเอียดแนบท้าย

8. วิธีดำเนินการ (กิจกรรม/การดำเนินงาน)

8.1 วิธีดำเนินการ

( / )      ดำเนินการเอง                (    )    จ้างเหมา

8.2  แผนการดำเนินงาน

| วิธีดำเนินการ | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | แผนการดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) | ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) | ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) | ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) |
| งานผิวทาง - งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต - งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต | ตร.ม | 1,750 |  |  |  |  |
| งานตีเส้นจราจร | ตร.ม. | 78.75 |  |  |  |  |

/8.3 แผนการ……..

8.3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

| กิจกรรม | หน่วยนับ | แผนการดำเนินงาน |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) | ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) | ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) | ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) |
| งานผิวทาง - งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต - งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต | บาท | 31,376.07 436,403.97 |  |  |  |  |
| งานตีเส้นจราจร | บาท | 26,843.71 |  |  |  |  |
| รวมราคากลางทั้งสิ้น | บาท | 494,623.75 | (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันหกร้อยยี่สิบสามบาท เจ็ดสิบห้าสตางค์) |  |  |  |
| รวม จ่ายปรับตามงบประมาณที่ขออนุมัติ |  | 494,000.00 | (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) |  |  |  |

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1  โรงเรียนมีถนนที่พร้อมแก่การใช้งานได้ดี

9.2  ผู้บิหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน รวมทั้งผู้ใช้บริการเกิดสวัสดิภาพในการใช้รถใช้ถนน

10. การติดตามประเมินผล

10.1 การสังเกต

10.2 แบบประเมินผล

/โครงการซ่อมแซม...

โครงการ  	:   ซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียน

ผู้รับผิดชอบโครงการ :  โรงเรียนวัดประชานิมิตร อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

# งบประมาณ 	 :   จำนวน 494,000 บาท  (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ผู้จัดทำโครงการ

ลงชื่อ

(นางสาวรัศม์ชญาณ์  แก้วอุดร)

ตำแหน่ง                      ครู

ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ

(นางสาวรัศม์ชญาณ์  แก้วอุดร)

ตำแหน่ง    ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและบริการ

ผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ

(นางอรุณศรี  เกษกร)

รองผู้อำนวยการสถานศึกษารักษาการแทน

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดประชานิมิตร