รายละเอียดโครงการที่ ๖๒

๑. โครงการ พัฒนาอาคารสถานที่

๒. ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดประชานิมิตร ที่ ๒

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ , ๒.๕

๓. หลักการและเหตุผล

โรงเรียนวัดประชานิมิตรเป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีครู - บุคลากรจำนวน ๔๗ คน นักเรียนจำนวน ๖๗๖ คน โรงเรียนได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๙ ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนมาถึง ปัจจุบันปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นระยะเวลา ๖๕ ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนอย่างมี ประสิทธิภาพได้รับรางวัล มากมาย  ความสำเร็จดังกล่าวเกิดขึ้นได้เพราะได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีบทบาทในการให้การศึกษา พัฒนาเด็กหรือเยาวชนให้เป็นผู้ใหญ่ ที่ดี ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมี ความสุข นอกจากโรงเรียนต้องดำเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นประจำแล้วโรงเรียนยังจำเป็นต้องจัดให้บริการด้านต่าง ๆ ให้แก่นักเรียน คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง และหน่วยงานในท้องถิ่นให้เข้ามาใช้บริการ เช่น ห้องสมุด สนามกีฬา หอประชุม ฯลฯ

ซึ่งสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่เป็นสิ่งสำคัญและช่วยส่งเสริมในการเรียนรู้ให้ ผู้เรียนได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดสภาพแวดล้อม การซ่อมแซมอาคารสถานที่ต่างๆ การปรับภูมิทัศน์ และแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของ นักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง และผู้ใช้บริการในการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือใช้อาคารสถานที่ต่างๆในการจัดกิจกรรมให้บริการแก่ชุมชน สภาพของอาคาร เรียนต้องมีความแข็งแรงทนทาน และพร้อมใช้งาน จึงต้องดำเนินการจัดทำโครงการดังกล่าว เพื่อให้เอื้อต่อการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข พร้อมทั้งมีแหล่งการเรียนรู้ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่หลากหลาย มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีอาคารเรียนที่มีความปลอดภัย ระบบ สาธารณูปโภคที่สมบูรณ์

ดังนั้นกลุ่มงานอาคารสถานที่ จึงจำเป็นจะต้องซ่อมแซม พัฒนา ปรับปรุงให้พร้อมใช้งาน เกิดความ ปลอดภัยสูงสุด เพียงพอกับความต้องการของโรงเรียน และชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งผลให้โรงเรียน และนักเรียนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และนักเรียนมีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานการศึกษา

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อให้อาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย อำนวยความสะดวก เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงานของนักเรียน บุคลากร และบุคคลภายนอกที่มีติดต่อประสานงานในโรงเรียน

๔.๒ เพื่อให้สภาพห้องเรียนและอาคารสถานที่ได้รับการดูแลพร้อมให้ใช้งานได้เสมอ

/๕ เป้าหมาย....

๕ เป้าหมาย

๕.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ

๕.๑.๑ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๖๘๑  คน และครูทุกคน

๕.๑.๒ การจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนวัดประชานิมิตร ดำเนินการได้ ๑๐๐%

๕.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ

๕.๒.๑ นักเรียนและบุคลากรได้ใช้บริการอาคารสถานที่ ที่สะอาด สะดวก ปลอดภัย

๕.๒.2 การจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น

๖. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา

๖.๑ สอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๑ กลยุทธ์ที่ ๗

๖.๒ ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๑ กลยุทธ์ที่ ๑.๓

๗. วิธีดำเนินการ

| ขั้นตอน | กิจกรรมดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ/สถานที่ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้น Plan(P) | ๑. สำรวจอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการซ่อมบำรุง ๒. เขียนประมาณการเพื่อซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ | พ.ย.๒๕๖๘ | นายอโนชา ประวันนา |
| ขั้น Do (D) | ๓. จัดทำรายการอุปกรณ์ที่ต้องจัดซื้อและสำรวจอุปกรณ์ที่ชำรุด ๔. เสนอขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์ต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา ๕. จัดซื้ออุปกรณ์ ๖. ใช้อุปกรณ์จัดกิจกรรมต่างๆภายในสถานศึกษา | ต.ค. ๒๕๖๘ -ก.ย.๒๕๖๙ | นายอโนชา ประวันนา |
| ขั้น Check (C) | ๗.บันทึกการใช้งานการจัดจัดกิจกรรมและรายงานต่อผู้บริหารให้ทราบ | ม.ค. –ก.ย.๒๕๖๙ | นายอโนชา ประวันนา |
| ขั้น (A) | ๘.จัดทำข้อมูลการใช้สรุปปัญหาและแนวทางแก้ไข | ก.ย.๒๕๖๙ | นายอโนชา ประวันนา |

/๘. ระยะเวลา....

๘. ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที ๑ เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๙ รวมระยะเวลาดำเนินการตลอดปีการศึกษา

๙. สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนวัดประชานิมิตร อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

๑๐. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายส่งเสริมและบริการโรงเรียนวัดประชานิมิตร อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

๑๑. งบประมาณดำเนินการ ทั้งสิ้น ๓๐๐, ๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)

เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของสถานศึกษา (เงินค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามรายละเอียด ดังนี้

๑๑.๑ พัฒนาระบบน้ำประปา จำนวนเงิน ๒๖,๑๗๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑

๑๑.๒ พัฒนางานไฟฟ้า จำนวนเงิน ๔๙,๖๓๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๒

๑๑.๓ พัฒนาอาคารสถานที่ จำนวนเงิน ๒๑๒,๒๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๓

๑๑.๔ พัฒนาปรับปรุงสวนหย่อม จำนวนเงิน ๑๑,๙๐๐ บาทรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๔

๑๒. การติดตามประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ๑. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๖๗๖ คน และครูมีอุปกรณ์ที่เพียงพอสำหรับทำกิจกรรม ๒. ความพึงพอใจของ ครู นักเรียนและผู้ใช้บริการ | - การสังเกต - การประเมินความพึงพอใจ | - แบบสอบถาม - แบบประเมินความพึงพอใจ |

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๓.๑ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๖๗๖ คน มีอาคารสถานที่ อาคารประกอบ และ			สิ่งแวดล้อม พร้อมใช้งาน เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

๑๓.๒ อาคารสถานที่ของโรงเรียนวัดปแระชานิมิตรมีความสวยงามร่มรื่น

๑๓.๓ ผู้มีติดต่องานกับโรงเรียนวัดประชานิมิตรได้รับความสะดวก สบายในการติดต่องาน

/๑๔. ผู้จัดทำโครงการ....

๑๔. ผู้จัดทำโครงการ

ลงชื่อ

(นายอโนชา   ประวันนา)

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

๑๕. ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ

(นางสาวรัศม์ชญาณ์  แก้วอุดร)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและบริการ

๑6. ผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ

(นางสุภิดา  ชื่นชมศาสตร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดประชานิมิตร

เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑

รายละเอียดค่าใช้จ่ายพัฒนาอาคารสถานที่

กิจกรรม ซ่อมแซม – ปรับปรุง – พัฒนาระบบน้ำประปา จำนวนเงิน ๒๖,๑๗๐ บาท

| ที่ | รายการพัสดุที่จะซื้อ | จำนวน | หน่วย | ราคา มาตรฐาน/ที่เคยซื้อหลังสุดใน ๒ ปีงบประมาณ | ราคา/หน่วย | รวมเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | ท่อ pvc 4 หุน | ๑๐๐ | ท่อ | ๔๕ | ๔๕ | ๔,๕๐๐ |
| ๒ | ข้อต่อ , ข้องอ , สามทาง | ๑๐๐ | อัน | ๑๐ | ๑๐ | ๑,๐๐๐ |
| ๓ | ก๊อกน้ำ 3 หุน Sanwa | ๓๐ | อัน | ๘๕ | ๘๕ | ๒,๕๕๐ |
| ๔ | กาวทาท่อ pvc | ๒๐ | กระป๋อง | ๗๐ | ๗๐ | ๑,๔๐๐ |
| ๕ | เทปพันท่อ pvc | ๒๑ | ม้วน | ๒๐ | ๒๐ | ๔๒๐ |
| ๖ | สายยาง | ๕ | ม้วน | ๙๐๐ | ๙๐๐ | ๔,๕๐๐ |
| ๗ | สปริงเกอร์ | ๓๐ | ชุด | ๑๒๐ | ๑๒๐ | ๓,๖๐๐ |
| ๘ | ปั้มน้ำ | ๑ | ชุด | ๘,๒๐๐ | ๘,๒๐๐ | ๘,๒๐๐ |
| ๙ | ฯลฯ |  |  |  |  |  |
| รวมเป็นเงิน |  |  |  |  |  | ๒๖,๑๗๐ |

***ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้***

เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๒

รายละเอียดค่าใช้จ่ายพัฒนาอาคารสถานที่

กิจกรรม ซ่อมแซม – ปรับปรุง – พัฒนางานไฟฟ้า จำนวนเงิน ๔๙,๖๓๐ บาท

| ที่ | รายการพัสดุที่จะซื้อ | จำนวน | หน่วย | ราคา มาตรฐาน/ที่เคยซื้อกลังสุดใน ๒ ปีงบประมาณ | ราคา/หน่วย | รวมเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | สายไฟ ๒ x ๑.๕ | ๒ | ม้วน | ๑,๕๐๐ | ๑,๕๐๐ | ๓,๐๐๐ |
| ๒ | สายไฟ ๒ x ๑.๕ | ๒ | ม้วน | ๒,๘๐๐ | ๒,๘๐๐ | ๕,๖๐๐ |
| ๓ | ปลั๊กลอย | ๒๐ | ชุด | ๑๒๐ | ๑๒๐ | ๒,๔๐๐ |
| ๔ | หลอดไฟ LED | ๑๑๐ | หลอด | ๙๐ | ๙๐ | ๙,๙๐๐ |
| ๕ | หลอดไฟนีออน (สั้น) | ๒๐ | หลอด | ๔๕ | ๔๕ | ๙๐๐ |
| ๖ | สตาร์ทเตอร์ | ๑๐๐ | ตัว | ๑๕ | ๑๕ | ๑,๕๐๐ |
| ๗ | บัลลาสท์ | ๒๑ | ตัว | ๘๐ | ๘๐ | ๑,๖๘๐ |
| ๘ | สวิตซ์ไฟ | ๑๐ | ตัว | ๒๕ | ๒๕ | ๒๕๐ |
| ๙ | เทปพันสายไฟ | ๑๖ | ม้วน | ๒๕ | ๒๕ | ๔๐๐ |
| ๑๐ | พัดลมติดเพดาน | ๒๐ | เครื่อง | ๑,๒๐๐ | ๑,๒๐๐ | ๒๔,๐๐๐ |
|  | ฯลฯ |  |  |  |  |  |
| รวมเป็นเงิน |  |  |  |  |  | ๔๙,๖๓๐ |

***ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้***

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 3

รายละเอียดค่าใช้จ่ายพัฒนาอาคารสถานที่

กิจกรรม ซ่อมแซม – ปรับปรุง – พัฒนาอาคารสถานที่ จำนวนเงิน ๒๑๒,๒๐๐ บาท

| ที่ | รายการพัสดุที่จะซื้อ | จำนวน | หน่วย | ราคา มาตรฐาน/ที่เคยซื้อกลังสุดใน ๒ ปีงบประมาณ | ราคา/หน่วย | รวมเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | หิน ๓/๔ | ๑๑๐ | คิว | ๗๐๐ | ๗๐๐ | ๗๗,๐๐๐ |
| ๒ | ทรายหยาบ | ๖๐ | คิว | ๕๐๐ | ๕๐๐ | ๓๐,๐๐๐ |
| ๓ | ทรายละเอียด | ๔๐ | คิว | ๖๐๐ | ๖๐๐ | ๒๔,๐๐๐ |
| ๔ | ปูน | ๑๐๐ | ถุง | ๑๒๒ | ๑๒๒ | ๑๒,๒๐๐ |
| ๕ | วายเมทส์ 100 ตารางเมตร | ๑๐ | ม้วน | ๑,๕๐๐ | ๑,๕๐๐ | ๑๕,๐๐๐ |
| ๖ | ลวดตาข่าย | ๒๐ | ม้วน | ๕๘๐ | ๕๘๐ | ๑๑,๖๐๐ |
| ๗ | เหล็กเส้น 2 หุน | ๕๐ | เส้น | ๖๐ | ๖๐ | ๓,๐๐๐ |
| ๘ | เหล็กเส้น 3 หุน | ๕๐ | เส้น | ๙๕ | ๙๕ | ๔,๗๕๐ |
| ๙ | เหล็กกล่อง 4 นิ้ว | ๒๐ | เส้น | ๙๕๐ | ๙๕๐ | ๑๙,๐๐๐ |
| ๑๐ | ลวดเชื่อม | ๑๐ | กล่อง | ๑๔๕ | ๑๔๕ | ๑,๔๕๐ |
| ๑๑ | ทินเนอร์ | ๒๐ | แกลลอน | ๑๘๐ | ๑๘๐ | ๓,๖๐๐ |
| ๑๒ | สีน้ำ | ๑๐ | แกลลอน | ๔๗๐ | ๔๗๐ | ๔,๗๐๐ |
| ๑๓ | สีน้ำมัน | ๑๐ | แกลลอน | ๔๘๐ | ๔๘๐ | ๔,๘๐๐ |
| ๑๔ | แปรงทาสี ๒ นิ้ว | ๓๐ | ด้าม | ๔๐ | ๔๐ | ๑,๒๐๐ |
|  | ฯลฯ |  |  |  |  |  |
| รวมเป็นเงิน |  |  |  |  |  | ๒๑๒,๓๐๐ |

***ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้***

เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๔

รายละเอียดค่าใช้จ่ายพัฒนาอาคารสถานที่

กิจกรรม ปรับปรุงสวนหย่อมภายในโรงเรียน จำนวนเงิน ๑๑,๙๐๐ บาท

| ที่ | รายการพัสดุที่จะซื้อ | จำนวน | หน่วย | ราคา มาตรฐาน/ที่เคยซื้อหลังสุดใน ๒ ปีงบประมาณ | ราคา/หน่วย | รวมเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | ปุ๋ยคอก | ๑๐๐ | กระสอบ | ๔๐ | ๔๐ | ๔๐ |
| ๒ | ถุงใส่ดินปลูก | ๒๐๐ | ใบ | ๑.๕๐ | ๑.๕ | ๑.๕ |
| ๓ | ไทรย้อย | ๓๐ | กระถาง | ๒๐๐ | ๒๐๐ | ๒๐๐ |
| ๔ | หมากประดับ | ๑๐ | กระถาง | ๑๖๐ | ๑๖๐ | ๑๖๐ |
| ๕ | ฯลฯ |  |  |  |  |  |
| รวมเป็นเงิน |  |  |  |  |  | ๑๑,๙๐๐ |

***ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้***