**ชื่อโครงการ** ปูกระเบื้องห้องเรียน

**ลักษณะโครงการ** โครงการใหม่

**สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อ**ที่ **3**

**สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3**

**สอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ :** ข้อที่ 1 - 9

**ตัวชี้วัดโรงเรียนประชารัฐ :** ด้านที่ 1

**สนองกลยุทธ์ สพป.กระบี่ :** ที่ **2**

**ผู้รับผิดชอบ** นางไมตรี รักษาแก้ว และ นางสำอางค์ สุวรรณกำเนิด

**กลุ่มที่รับผิดชอบ** กลุ่มงานบริหารทั่วไป

**ระยะเวลาดำเนินการ** ปีการศึกษา 2562

..............................................................................................................................................................................

**1. หลักการและเหตุผล**

ตามที่ทางโรงเรียนบ้านพรุดินนาได้รับการจัดสรรงบประมาณในการสร้างอาคารนั้น พบว่าสภาพพื้นห้องเรียนเมื่อทำความสะอาดแล้วยังมีฝุ่นละอองขนาดเล็กฟุ้งกระจายภายในห้องเรียน ส่งผลให้สุขภาพของนักเรียนมีภูมิคุ้มกันน้อยลง เจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยครั้ง ทำให้การเรียนไม่ต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนลดภาวะความเสี่ยงเรื่องฝุ่นละอองและมาเรียนได้ครบตามระยะเวลาของหลักสูตร ทางโรงเรียนมีความจำเป็นต้องพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนคุณภาพ โดยเฉพาะทางด้านกายภาพ ฉะนั้นทางโรงเรียนจึงมีความจำเป็นต้องปูกระเบื้องห้องเรียน เพื่อพัฒนาปรับปรุงห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

**2.วัตถุประสงค์**

1. เพื่อลดปัญหาเรื่องฝุ่นละออง

2. เพื่อสร้างบรรยากาศภายในห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

3. เพื่อให้ห้องเรียนสะอาดและง่ายในการดูแลรักษา

**3.เป้าหมาย**

**3.1 ปริมาณเชิงปริมาณ**

* ปูพื้นกระเบื้องห้องเรียน จำนวน 6 ห้องเรียน ความกว้างของห้องเรียน ๆ ละ 54 ตารางเมตร รวม 324 ตารางเมตร

**3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ**

**-** ห้องเรียนเป็นห้องเรียนคุณภาพ สะอาดทำความสะอาดง่าย บรรยากาศเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

**4. รายละเอียดการใช้งบประมาณ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม/รายการ** | **เงินงบประมาณ** | | | | **เงินนอกงบประมาณ** | **รวม** |
| **ค่าตอบแทน** | **ค่าใช้สอย** | **วัสดุ** | **รวม** |
| 1. ปูน 110 กระสอบๆละ150 บาท | - | - | 16500 |  | - | 16500 |
| 1. ทรายหยาบ 12 คิว ๆละ500 บาท | - | - | 6000 |  | - | 6000 |
| 1. ปูนกาว 20 ถุงๆละ150 บาท | - | - | 3000 |  | - | 3000 |
| 1. กาวยาแนว 35 ถุงๆละ70บาท | - | - | 2450 |  | - | 2450 |
| 1. ค่าแรง | 48600 |  |  |  |  | 48600 |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  |  | **76550** |

**5. ระยะเวลาดำเนินการเดือน เมษายน**  2562

**6. งบประมาณ**จำนวน **76,550** บาท

**7. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง** โรงเรียนบ้านพรุดินนา

**แผนการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562**

**โรงเรียนบ้านพรุดินนา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่**

**ชื่อโครงการปูกระเบื้องห้องเรียน งบประมาณ 76,550 บาท**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **กิจกรรมการดำเนินงาน**  **(ระบุเฉพาะกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ)** | **ระยะเวลาดำเนินงานและการใช้งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ไตรมาส 1** | | | | **ไตรมาส 2** | | | | **ไตรมาส 3** | | | | **ไตรมาส 4** | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **แผนการใช้งปม.(ระบุจำนวนเงิน)** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **แผนการใช้งปม.(ระบุจำนวนเงิน)** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย** | **แผนการใช้งปม.(ระบุจำนวนเงิน)** | **ก.ค** | **ส.ค** | **ก.ย** | **แผนการใช้งปม.(ระบุจำนวนเงิน)** |
| **1** | ปูกระเบื้องห้องเรียนจำนวน 6 ห้องเรียนๆละ54 ตารางเมตร  รวม 324 ตารางเมตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76550 |
|  | **รวมงบประมาณ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76550 |

**8. การประเมินผล**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **วิธีการประเมิน** | **เครื่องมือที่ใช้** |
| 1.โรงเรียนปูกระเบื้องจำนวน 6 ห้องเรียน ห้องเรียนเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  2.ห้องเรียนเป็นห้องเรียนคุณภาพ สะอาด สวยงามดูแลรักษาง่าย  2. ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจ | -สังเกต  -สังเกต  -แบบสอบถาม | -แบบสังเกต  - แบบสังเกต  - แบบสำรวจความพึงพอใจ |

**9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

1. ห้องเรียนเป็นห้องเรียนคุณภาพสะอาดสวยงามดูแลรักษาง่าย

2. โรงเรียนมีห้องเรียนจำนวน 6ห้องเรียนมีสภาพเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

**10.ความสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง**

10.1 หลักความพอประมาณ

- งบประมาณที่ใช้ในการปูกระเบื้องห้องเรียน พอประมาณกับกิจกรรม

10.2 หลักความมีเหตุผล

- โรงเรียนมีความจำเป็นปรับปรุงห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนคุณภาพ เพื่อให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

10.3 หลักสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว

- มีการประชุม วางแผนการทำงานด้านงบประมาณ

- ความร่วมมือของคณะทำงานตามโครงการ

10.4 เงื่อนไขความรู้

- ความรู้ในเรื่องการปูกระเบื้อง การวัดพื้นที่ของห้องเรียน

10.5 เงื่อนไขคุณธรรม

- ความรับผิดชอบ เสียสละเวลา ในการทำกิจกรรมตามโครงการ

ลงชื่อ……………………………………………… ผู้เสนอโครงการ

(นางไมตรี รักษาแก้ว)

ลงชื่อ................................................. ผู้สนับสนุนโครงการ

(นายชำนาญ มากผล)

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลงชื่อ................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสิทธิพร สิงห์ชู)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุดินนา